Vastgesteld projectplan

## Inhoudsopgave

[Inhoudsopgave 2](#_Toc473813404)

[Inleiding 3](#_Toc473813405)

[Doelstellingen 3](#_Toc473813406)

[Betrokkenen 3](#_Toc473813407)

[Benodigdheden 3](#_Toc473813408)

[Takenlijst 4](#_Toc473813409)

[Planning 5](#_Toc473813410)

[Risico’s 5](#_Toc473813411)

[Projectgrenzen 5](#_Toc473813412)

## Inleiding

NewApps heeft van de eigenaar van Excellent Taste de opdracht gekregen een applicatie te ontwerpen waarin het mogelijk moet zijn om bestellingen en reserveringen van klanten te registreren.

## Doelstellingen

Bij reserveringen worden tot nu toe veel fouten gemaakt en het is niet mogelijk na te gaan of er van reserveringen gebruik wordt gemaakt of niet. Doelstelling is dan ook om de reserveringen te registreren en te integreren met de bestellingen van klanten. Daardoor ontstaan er minder fouten en kan er nagegaan worden of er van een reservering gebruikgemaakt wordt.

## 

## Betrokkenen

De volgende personen zijn betrokken bij het project.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Functie | Email |
| L. Verhoeven | Opdrachtgever | lverhoeven@excelenttaste.nl |
| D. van Boven | Projectleider | vanbovend@newapps.com |
| Kandidaat | Junior applicatieontwikkelaar | kandidaat@newapps.com |

## 

## Benodigdheden

De onderstaande middelen zijn benodigd.

* Notitieblok met pen
* Internettoegang en/of boeken over het betreffende onderwerp als naslagmateriaal
* Ruimte met kantoorinrichting
* Mogelijkheid voor back-up
* Pc die voldoet aan de gestelde hardware- en software-eisen om alle opdrachten probleemloos uit te kunnen voeren
* Officepakket van Microsoft: Word, PowerPoint, Access, Excel of een vergelijkbaar pakket als OpenOffice
* Een ingerichte ontwikkelomgeving met de door de school gebruikte ontwikkelsoftware.

## Takenlijst

De onderstaande taken onder ‘Ontwerpen van de applicatie’ dienen uitgevoerd te worden.

* Ontwerpen van de applicatie
  + Projectplan
    - Schrijven
    - Inleveren bij de opdrachtgever met toelichting en eventueel herschrijven
  + Functioneel ontwerp
    - Schrijven
    - Inleveren bij de opdrachtgever met toelichting
  + Technisch ontwerp
    - Schrijven
    - Inleveren bij de opdrachtgever met toelichting
  + Ontwikkelomgeving
    - Inventariseren benodigde hard- en software
    - Installeren en configureren van de ontwikkelomgeving
    - Testen van de ontwikkelomgeving
    - Configuratieoverzicht maken en inleveren bij de projectleider
    - Ontwikkelomgeving toelichten aan de projectleider
* Realiseren van de applicatie
* Implementeren van de applicatie

## Planning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Projectplan schrijven | 1-1-2020 | 11:00 | 1-1-2020 | 12:00 | 1:00u | Kandidaat |
| Projectplan toelichten en herschrijven | 1-1-2020 | 12:00 | 1-1-2020 | 13:00 | 1:00u | L. Verhoeven en kandidaat |
| Functioneel ontwerp schrijven | 1-1-2020 | 13:00 | 2-1-2020 | 9:30 | 2:30u | Kandidaat |
| Functioneel ontwerp toelichten en inleveren | 2-1-2020 | 9:30 | 2-1-2020 | 10:00 | 0:30u | L. Verhoeven en kandidaat |
| Technisch ontwerp schrijven | 2-1-2020 | 10:00 | 2-1-2020 | 13:00 | 3:00u | Kandidaat |
| Technisch ontwerp toelichten en inleveren | 2-1-2020 | 13:00 | 2-1-2020 | 13:30 | 0:30u | L. Verhoeven en kandidaat |
| Hard- en software inventariseren, installeren en configureren van de ontwikkelomgeving, configuratieoverzicht maken | 2-1-2020 | 13:30 | 2-1-2020 | 14:45 | 1:15u | Kandidaat |
| Configuratieoverzicht inleveren en ontwikkelomgeving toelichten | 2-1-2020 | 14:45 | 2-1-2020 | 15:00 | 0:15u | D. van Boven en kandidaat |

## Risico’s

|  |  |
| --- | --- |
| Risico | Maatregel |
| Overzichten worden niet op tijd geleverd door de opdrachtgever. | De opdrachtgever meteen vragen om de overzichten te leveren |
| Problemen die niet meteen opgelost kunnen worden en daardoor niet de planning kunnen volgen. | Projectleider op de hoogte stellen. Misschien heeft hij een oplossing. |

## Projectgrenzen

* Er wordt geen hostingpartij gezocht.
* De applicatie wordt niet gerealiseerd of geïmplementeerd. Dat zijn andere projecten.